**ДОКЛАД**

***«Об участии во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».***

**Муниципальная практика: «Восстановление исторической среды территории центральной части города Енисейска, благоустройство гостевых и туристических маршрутов города»**

В 2020 году администрацией города Енисейска принято решение об участии города в Региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».Тема муниципальной практики: «Восстановление исторической среды территории центральной части города Енисейска, благоустройство гостевых и туристических маршрутов города» выбрана не случайно, нам хотелось поделиться опытом работы по подготовке города к праздничным юбилейным мероприятиям.

Подготовка к Юбилею города шла на протяжении нескольких лет. В рамках подпрограммы «Подготовка к 400-летию города Енисейска в 2019 году» государственной программы Красноярского края «Развитие культуры и туризма», отреставрировано 22 объекта культурного наследия. Но, данная подпрограмма не ограничивалась лишь восстановлением памятников архитектуры. Огромную работу необходимо было провести муниципалитетом по благоустройству города, по воссозданию исторического облика города путем формирования общественных пространств (скверов и площадей, пешеходных прогулочных зон, зон рекреации, обзорных площадок) с оптимальным сочетанием элементов дизайна, малых архитектурных форм, зеленых насаждений, включая набережные р.Енисей, р.Мельничная и территории объектов культурного наследия, планировочно увязав их в единую архитектурную среду; благоустроить гостевые и туристические маршруты. Сформировать зону исторического центра города, как единого инфраструктурного комплекса по приему и обслуживанию туристических потоков с выделением зон и этапов планировочного развития, архитектурно-художественного обустройства территории туристско-реакционного кластера.

Стояла задача восстановления объектов транспортной инфраструктуры в центральной исторической части города с понижением дорожного полотна, устройство ливневой канализации, укладки брусчатки на тротуарах, формирование газонов, замена опор линии электропередач и установка цветовой иллюминации парадного освещения. Установить новые современные и комфортные остановочные павильоны, озеленить город, увеличить точки притяжения туристского интереса, путем создания, реконструкции, ремонта объектов туристической индустрии и объектов туристского показа.

В целях реализации намеченных планов муниципалитету также предстояло усовершенствовать градостроительную документацию и нормативно-правовую базу, изыскать дополнительные источники финансирования, путем участия в конкурсных отборах муниципальных образований на получение субсидий по адресным программам, получения поддержки в качестве спонсорской и благотворительной помощи, вовлечение средств и сил частного капитала; привлечь к работам по благоустройству население города, частный бизнес, учреждения и предприятия, осуществляющих свою деятельность на территории города.

Результат выполненного объема работ по восстановлению исторической среды территории центральной исторической части города, благоустройство гостевых и туристических маршрутов также был достигнут путем объединения программ различных источников финансирования и безусловно слаженной работы учреждений города, неравнодушных граждан, сторонних организаций, волонтеров, помощи соседних муниципальных образований (г.Лесосибирска и Енисейского района).

 Результаты (что было достигнуто) в измеримых величинах:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N | Показатель, единица измерения | Значение показателя,  |
| 1. | Совершенствование градостроительной документации, **шт** | 3 |
| 2. | Благоустройство общественных пространств, **шт/м2**(Соборная площадь, центральная площадь, сквер Кытманова, сквер «Качели», сквер пересечения улиц Ленина/Ванеева, парк Декабристов) | 6 / 17 110 |
|  3. | Благоустройство дворовых территорий, расположенных на гостевом и туристическом маршрутах, **кол-во/м2** | 6 / 8 515,6 |
|  4. | Снос аварийных деревьев, **шт** | 180 |
|  5. | Кронирование деревьев, **шт** | 38 |
|  6. | Гармонизация объектов**, шт** | 14 |
|  7. | Приведение в надлежащий вид фасадов жилых домов и зданий (ремонт, покраска, единое оформление балконов),**шт** | 56 |
|  8. | Замена и ремонт заборных ограждений с дальнейшей покраской**, км** |  2,800 |
|  9. | Покраска береговых сооружений (подпорные стенки) и моста, **м2** | 4 039,7 |
| 10. | Приобретение и установка системы видеонаблюдения, **шт.**  | 13 |
| 11. | Изготовление и установка знаков туристской навигации, мемориальных знаков, досок и иной ориентирующей информации, **шт.** | 59 |
| 12. | Благоустройство автомобильных стоянок с твёрдым дорожным покрытием, **шт/м2** | 2/ 2 235 |
| 13. | Благоустройство территории для временного размещения транспортных средств, **м2** | 3 /7 465 |
| 14. | Маскировка ветхих объектов, **шт.** | 8 |
| 15. | Снос аварийных жилых домов и зданий, **кол-во** | 10 |
| 16. | Организация точек и подключение к сетям электроснабжения, **шт.** | 13 |
| 17. | Приобретение малых архитектурных форм(мобильные туалеты, мусорные контейнеры, урны)и их обслуживание, **шт.** | 62 |
| 18. | Создание, реконструкция, ремонт объектов туристической индустрии и объектов туристского показа(стела «Парадный въезд в город Енисейск, арт-объект «Оконница», Памятный знак, гостиница «Горница», здание музыкальной школы,экспозиция музея «Освоение Енисея», выставочный зал и др.), **шт.** | 9 |
| 19. | Приобретение и установка малых архитектурных форм для детских групп туристов и экскурсантов, **чел (вместимость)** | 195 |
| 20. | «Восстановление объектов транспортной инфраструктуры центральной исторической части города Енисейска» 1 этап «Реконструкция ул.Ленина с понижением проезжей части и организации водоотвода», в т.ч. реконструкция участков прилегающих улиц:Горького, Кирова, пер.Партизанский, **км** | 1,188 |
| 22. | Ремонт дорог по гостевым и туристическим маршрутам, **км** | 2,093 |
| 21. | Понижение теплотрассы на Соборной площади, **м** | 150 |
| 22. | Замена автобусных остановок, **шт** | 29 |
| 22. | Объем полученных субсидий и софинансирование, **млн.руб., всего****в том числе:**- мероприятия в рамках программы «Подготовка к 400-летию г.Енисейска»;- реконструкция дороги по ул. Ленина;- ремонт дорог;- снос зданий; - обустройство парка;- мероприятия по формированию современной городской среды | 229,137,277,868,75,26,633,6 |
| 23. | Призовое вознаграждение городу Енисейску(1 место) – победителю Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях в номинации «Историческое поселение» в 2019 году. (проект парка «Монастырский»), млн.руб. | 54 000,00(в том числе:4 159,00 на 2019 год-разработка псд;49 841,00 на 2020 год- реализация проекта) |
| 24. | Спонсорские средства и благотворительные пожертвования, тыс.руб | 19 000,00 |
| 25. | Дополнительные рабочие места, кол-во | 25 |

**В целях развития практики администрацией города осуществляются следующие мероприятия:**

|  |  |
| --- | --- |
|  №  | Описание мероприятия |
| 1. | Сотрудничество с Сибирским Федеральным университетом о направлении в город Енисейск на практику студентов; о разработке дипломных проектов на тему воссоздания исторической среды за пределами центральной части города, восстановления объектов культурного наследия, разработки проектов благоустройства территорий в границах туристического кластера и т.п.  |
| 2. | Мероприятий по надлежащему содержанию благоустроенных территорий (субботники,акций, плановые работы) |
| 3. | Юридическое закрепление прилегающих территорий за собственниками зданий и юридическими лицами  |
| 4. | Проведение различных конкурсов среди жителей города, предприятий и учреждений города, подрастающего поколения: «Лучшая благоустроенная территория предприятий, организаций, учреждений», «Лучшая усадьба», «Самая чистая улица», «Двор, в котором я живу», «Лучший цветник», «Тимур и его команда» и др.(для широкого вовлечение населения города, молодежи, коллективов предприятий, организаций, учреждений разных форм собственности и организационно-правовых форм в работе по благоустройству территории города). |
| 6. | Работы по реализации проекта «Парк Монастырский» (Проект -победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических поселениях в номинации «Историческое поселение» в 2019 году.  |
| 7. | Работы по благоустройству общественных пространств и дворовых территорий, в рамках полученных в 2020 году субсидий  |
| 8. | Дальнейшее участие в конкурсах по отбору муниципальных образований в федеральных и краевых адресных программах на получение субсидий (дворовые и общественные пространства) |

Все мероприятия, проделанная работа администрацией города и достигнутый результат получили свое отражение в конкурсной заявке г.Енисейска на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика».

 Распоряжением Правительства Красноярского края от 22.07.202 № 520-р город Енисейск определен победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» и рекомендован для участия во Всероссийском конкурсе.

**12 августа 2020 администрацией города Енисейска подана конкурсная заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», в 1 категории – городские округа.**

**Проблемы:**

1. Сохранение вновь выявленных объектов археологического наследия (ВОАН) при производстве земляных работ по ремонту и прокладке инженерных коммуникаций.
2. Сохранение и содержание объектов культурного наследия (ОКН), находящихся в муниципальной собственности.
3. Содержание благоустроенных общественных пространств.